Załącznik nr 5

U M O W A

O  ROBOTY BUDOWLANE

W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu ………. 2013r. w Koszarawie, pomiędzy Gminą Koszarawa, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” , w imieniu której działają:

Wójt Gminy Koszarawa inż. Władysław Puda, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Janiny Tlałka

a

podmiotem gospodarczym ...............................................................................................,  wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr .....................,/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................................... pod nr ........................., posiadającym nadany REGON ........., NIP ................, zwanym dalej „Wykonawcą”, wyłonionym po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

I - Przedmiot umowy.

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane obejmujące „Odbudowę mostu Mochola w miejscowości Koszarawa uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.”

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa Rozdz. II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiar robót i projekt budowlany stanowiące integralną część umowy.

§ 2

Termin ukończenia powierzonych w tej umowie robót ustala się do 90-ciu dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający upoważnia Panią……………….do koordynacji spraw związanych                   z realizacją umowy w imieniu Inwestora oraz wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………………..

3. Zmiany ustaleń dokonanych w ust. 1 i ust. 2, odnoszą skutek prawny pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia o nich drugiej strony, na piśmie pod rygorem nieważności.

II - Wykonanie umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Wykonawca zabezpiecza media niezbędne do realizacji umowy we własnym zakresie i na swój koszt.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać w czasie realizacji robót, na swój koszt i ryzyko, zaplecze wykonawcze oraz ewentualne ogrodzenia terenu budowy.

3. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: atest producenta, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z Polską Normą lub aprobatę techniczną a także świadectwo pochodzenia.

4. Przy realizacji prac i robót wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca może zatrudniać podwykonawców na zasadach wynikających ze SIWZ oraz art. 647 Kodeksu cywilnego.

W razie zatrudniania podwykonawców, za wszelkie działania bądź zaniechania podwykonawców, związane z realizacją niniejszej umowy w tym zwłaszcza za gwarancję jakości robót i terminowość realizacji umowy, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność jak za swoje własne  czyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych w tej umowie prac i robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz normami technicznymi obowiązującymi dla tego rodzaju robót a także przy dołożeniu najwyższej staranności.

§ 5

1.  Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie     robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.

Wszelkie ewentualne zezwolenia na prowadzenie robót w warunkach ruchu  drogowego i  związana z tym odpowiedzialność oraz koszty, obciążają wyłącznie Wykonawcę.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na dzień odbioru robót. Wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozpatruje i realizuje wyłącznie Wykonawca.

3. Ewentualny obowiązek ubezpieczenia budowy, robót i ludzi, z tytułu szkód losowych, obciąża Wykonawcę.

4. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za ład i porządek na placu budowy oraz za  przestrzeganie w toku robót przepisów i zasad bhp w stosunku do własnych pracowników i osób trzecich, w tym zwłaszcza uczestników ruchu drogowego.

III – Odbiory robót.

§ 6

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. W czynnościach odbioru uczestniczą: kierownik budowy, inspektor nadzoru i inne niezbędne osoby wskazane przez Zamawiającego.

3. Do zgłoszenia do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- atesty i świadectwa kontroli technicznej,

- kosztorys powykonawczy.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed dniem zgłoszenia do odbioru stosowne próby i sprawdzenia przedmiotu odbioru, na wniosek zamawiającego, jeśli zaistnieje taka konieczność.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zleceniodawca może odmówić odbioru.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może, w/g swego wyboru, albo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wpisać wady do protokółu odbioru, wraz z terminem ich usunięcia.

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - odmówić odbioru, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem dochodzenia od niego naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

b) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, stosownie do utraconej wartości  użytkowej, technicznej lub estetycznej.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym - okoliczności o których mowa w ust. 5 i 6.

IV - Wynagrodzenie i warunki płatności.

§  7

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, w kwocie ……… zł (słownie:………………………………………………………) brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT – w obowiązującej wysokości, za cały przedmiot umowy.

2. Strony ustalają, że określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe będzie obowiązujące przy wykonaniu całego zakresu robót określonego w § 1 umowy.

3. W przypadku, gdy przy realizacji umowy niezbędnym do wykonania okaże się zakres robót mniejszy niż określony w SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, stosownie do faktycznie wykonanych ilości i cen jednostkowych robót oraz wartości nakładów. Rozliczenie nakładów materiałów zastosowanych przez Wykonawcę nastąpi w/g cen zawartych w ofercie oraz katalogu nakładów rzeczowych.

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu powykonawczego i  faktury, którą Wykonawca ma prawo wystawić po wykonaniu przedmiotu umowy i uzyskaniu protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy.

5. Zamawiający dokona  zapłaty należności za roboty powierzone w tej umowie w terminie do 30-tu dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i odpowiedzialność za wykonanie robót

§  8

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w §7 ust. 1, które wynosi odpowiednio ………….. zł (słownie: ………………….), które winno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2.    Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70%- w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia

- 30%- w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj.: ………… zł (słownie: ……………/100), oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj.: …… zł (słownie: ……………/100),

5.   Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego UG Koszarawa nr 79811800020000011420000060 Bank Spółdzielczy w Jeleśni najpóźniej w dniu podpisania umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia jest w takim wypadku data wpływu środków na konto Zamawiającego.

.

§ 9

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, zabudowane elementy, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę  i usługi, przy czym:

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W razie ujawnienia wad i niedoróbek w trakcie odbioru lub przed odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez komisję odbiorową, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte z kwoty należnej Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wartość robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad przekroczy kwotę należną Wykonawcy lub/i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wówczas Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad fizycznych, powstałych wskutek prowadzonych prac.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Inwestorowi niżej określone kary umowne:

  - za zwłokę w zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru końcowego robót budowlanych w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot odbioru końcowego za każdy dzień zwłoki, poczynając od 15-go dnia po upływie terminu,

  - za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  - w wysokości 0,5% wartości wyceny danej wady za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku zaniechania przez Wykonawcę usunięcia wady kara umowna odpowiadać będzie wartości usunięcia danej wady,

1.3 za odstąpienie od umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy oraz odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

2.Jeżeli wypłacona lub ewentualnie potrącona z rozliczeń końcowych kara umowna nie pokryje szkód poniesionych przez Inwestora ma on prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego – w tym nieterminowego – wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

VII – Zmiana umowy.

§ 11

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1) zajdzie  konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy;

2)   zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,

b)  wystąpienia robót dodatkowych,

c)  działania siły wyższej.

d) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.

3)  inne, z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez  Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

VIII - Postanowienia końcowe.

§ 12

1. W  razie  wystąpienia  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 7 dni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i ustawie oraz gdy:

- zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie robót zgodnie z umową,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców nie zaakceptowanych  przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ.

- Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 13

Wykonawcy nie wolno, bez zgody Zamawiającego, zbywać lub przelewać na osoby trzecie, w jakiejkolwiek formie prawnej - także kompensaty - wierzytelności wynikających z tej umowy ani żadnych innych praw i zobowiązań.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

Koszarawa, …… 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: