Zp.271.4.2022																			 	 zał. nr 6 do SWZ

UMOWA - projekt

Gminą Koszarawa

Koszarawa17,

NIP: 5532531539, Regon: 072182611

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Koszarawa– Pana Czesława Majdaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Janiny Tlałka

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.................................,

reprezentowanym przez:

..................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przebudowa części istniejącego budynku wraz z wykonaniem utwardzenia terenu             w sąsiedztwie budynku, w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego położonego w Koszarawie nr 133 wraz z rozbudową parkingu przy budynku”.

- KOD CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

- Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie   będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzenia oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń które mogłyby mieć wpływ na     przebieg, terminy i koszt realizacji przedmiotu umowy.

- Użyte wyroby i materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                  w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości).

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty        i aprobaty techniczne.

- Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania na podstawie umów o pracę osób, które wykonują niżej wymienione czynności:

- roboty dekarsko-blacharskie,

Wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. Wykonawca przedłożył zamawiającemu kserokopie zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresy, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imiona i nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

§2

1. Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, wykonanie zamówienia  nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się zgłoszenie gotowości do dokonania końcowego odbioru zrealizowanej inwestycji przez Wykonawcę.

§3

- Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową ustala się na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości:

złotych netto: ……………  (słownie …………………………………..)

złotych brutto:  ………………… (słownie złotych: ………………………..…………..)

w tym podatek VAT: …………… (słownie złotych: …………………………………….).

- Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi na numer rachunku bankowego wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury końcowej VAT wraz z załączonym protokołem końcowym odbioru robót zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. Oznacza to, że zmiana wynagrodzenia może polegać wyłącznie na zmianie wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu łub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a także

e) w razie waloryzacji wynagrodzenia, na zasadach i wyłącznie w przypadkach, o których mowa w § 19 niniejszej umowy lub wynikać z innych okoliczności szczegółowo opisanych w § 19 niniejszej umowy.

Powyższa klauzula jest wymogiem art. 436 pzp

- Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana Umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

§4

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca przedstawił oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby.

4.Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca  w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

5.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

7.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

8.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

11. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.10;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt.8.

12.Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14.Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt.11.

15.Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

16.W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

17. W przypadku, o którym mowa w pkt.16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18.Przepisy pkt.9-17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

20.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

21.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją  umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

25.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

26.W sytuacji, kiedy Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców płatność nastąpi w   następujących etapach:

- po odbiorze prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy za część prac, którą zrealizował Wykonawca

- pozostała płatność (część za prace wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacona w momencie przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (dowodem takim będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)

27.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:

………………………………………………………………………………

§5

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………………...

§6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy ubezpieczeniowe.

§7

Strony zgodnie ustalają, że specyfikacja warunków zamówienia oraz warunki i zapisy przedstawione w ofercie wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i są dla obu stron wiążące.

§8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę obowiązywać będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu zamówienia,.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu przez wykonawcę powstałych wad, liczonej od dnia wyznaczenia na usunięcie wad,

- W razie odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości prac pozostałych do wykonania, objętych zamówieniem,

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2 % wartości niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy,

- W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy,

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 % wartości niniejszej umowy,

- 1.000 zł za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w  § 1 ust. 9 na umowę  o pracę, za każdy stwierdzony przypadek,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w terminowej płatności wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wobec siebie wynosi  20%  wynagrodzenia brutto wskazanego w  niniejszej umowie.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez zamawiającego przekroczy kwotę należnej kary umownej, możliwe jest dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wynikających z umowy z kwoty należności, a wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na takie potrącenie należności.

§ 10

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie krócej jednak niż 36 miesięcy.

- Wykonawca udziela zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia ….. – letniej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sposobie realizacji robót, jak i materiałów budowlanych w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym inwestycji.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez podwykonawców.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że roboty wykonane w ramach niniejszej umowy są wolne od wad.

- Wykonawca gwarantuje iż materiały budowlane, urządzenia i wyroby wykorzystane dla realizacji robót wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne są od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego. Jeżeli ze względów technologicznych wymagany termin na usunięcie wad będzie dłuższy, zamawiający może, na pisemny wniosek wykonawcy, wydłużyć w.w. termin.

- Jeżeli wykonawca nie przystępuje do usuwania usterek lub usunie je w sposób nienależyty zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych usterek innemu wykonawcy  na koszt i ryzyko wykonawcy. Jeżeli wartość wykonawstwa zastępczego przewyższy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………., w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tzn. …………. zł  (słownie: ……………………………….)

- Przyjęcie oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z

przepisami art. 450– 453 PZP.

- Strony ustalają:

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ....................... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................... zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli nie jest istotna w rozumieniu  art. 454 PZP. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno wykonawca, jak i zamawiający.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę poniżej określonych  postanowień niniejszej umowy dotyczącej modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na:

        - wprowadzeniu robót zamiennych,

        - zmianie technologii na lepszą np. nowocześniejszą, mniej energochłonną,

        - zmianie parametrów zaprojektowanych urządzeń lub wyposażenia,

        - zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy - na skutek zaniechania wykonania części robót, ze względu na interes publiczny skutkujący ograniczeniem środków publicznych - oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany określone w punktach : a, b, c powyżej zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz produkt końcowy osiągnięty w wyniku wprowadzenia tych zmian  będzie zgodny z  przedmiotem  zamówienia niniejszej umowy.

- Jeżeli zmiany umowy określone w ust. powyżej  wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca przedstawia:

- wykonany na własny koszt projekt zamienny opisujący proponowane zmiany wraz z informacją o konieczności lub braku zmiany pozwolenia na budowę,  niezbędne rysunki. Projekt taki  musi być zaakceptowany przez nadzór autorski i inwestorski oraz zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany.

- Termin, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w którym roboty nie będą mogły być wykonywane z powodu:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych (wichury, intensywne opady deszczu, itp.), trwających ponad 3 dni i uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, gdy wynika to z technologii ich wykonania – przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej;

- zaistnienia błędów projektowych lub wprowadzenie zmian w dokumentacji, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót; przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian lub poprawy błędów;

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i załączyć dowody potwierdzające wystąpienie w.w. okoliczności. Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia w.w okoliczności nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy, po wcześniejszej akceptacji  zamawiającego.

- W sytuacji losowej dopuszcza się możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 5 niniejszej umowy gdy kwalifikacje wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji zamawiającego

- W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę albo rezygnację z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych wyżej stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane.

§15

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: